Аверина Т.А., Баркалов С.А., Калинина Н.Ю., Курочка П.Н.

Воронеж, ВГТУ

kpn55@rambler.ru

Применение проектных форм управления при реализации мегапроектов государственной значимости

Рассматривая историю управленческой мысли, трудно не обратиться к процессам, связанным с развитием машиностроения, являющимся локомотивом экономики практически всю первую половину двадцатого века. В данном случае особенно ярко очерчиваются вопросы, связанные с обеспечением различных сфер деятельности любого предприятия. Действительно, на начальных этапах развития техники при относительной простоте стоящих перед инженерами задач вполне возможно было существования такой фигуры, как инженер-универсал, который с одной стороны выполнял роль организатора производства, а с другой – конструктора новых образцов техники. Но по мере усложнения стоящих перед обществом задач, это становилось сначала крайне затруднительно, а вскоре и невозможно.

Процесс управления предприятием или организацией призван решить две достаточно сильно различающиеся задачи: первая – обеспечить ежедневное успешное функционирование объекта управления, включая все его внутрифирменные потребности, часто даже не связанные напрямую с его производственной деятельностью; вторая – обеспечить возможность реализации производственной программы предприятия в заданные сроки с приемлемым для заказчика результатом и имеющимися в распоряжении фирмы ресурсами. Эти две задачи достаточно часто вступают в противоречие, так как интересы частного, то есть конкретного реализуемого предприятием проекта могут противоречить интересам организации в целом.

Разрешение этих противоречий и вся повседневная жизнь предприятия проходит, как правило, в рамках некоторой организационной структуры, предопределяющей соподчиненность различных звеньев этой структуры и отдельных персоналий. Естественно желание управленцев сформировать наиболее подходящую для конкретной фирмы организационную структуру, в рамках которой можно было бы решать все стоящие перед предприятием задачи. И решать, как можно успешнее. Но не только в этом проблема, проблема еще в том, что для реализации в процессе управления фирмой этих двух функций, в принципе необходимы в корне отличающиеся организационные структуры. Причем эти структуры могут сильно зависеть от характера решаемых на сегодняшней день задач. На следующий день может появиться новая задача, которая будет трудноразрешима в условиях существующего организационного построения предприятия. И что же снова менять всю структуру предприятия? Но ведь это прямой путь именно к развалу самого предприятия. Как уже упоминалось ранее, реформирование и реструктуризация это те два кита, которые в состоянии «утопить» практически любую организацию. Попробуйте что-то постоянно на фирме менять, стараясь угнаться за стремительно изменяющейся окружающей действительностью. И очень скоро Вы увидите, что начинаете приближаться к хаосу: никто не знает, что происходит, что необходимо выполнять в первую очередь, а что в последнюю и кто кому подчиняется.

Здесь мы как нельзя близко подходим к философскому понятию взаимодействия формы и содержания. Как известно, форма является более статичной и консервативной. Очень часто устаревшая форма препятствует успешному развитию содержания, и чем жестче форма, тем сильнее препятствие. Но и без формы содержание существовать не может, примерно, как жидкость без сосуда. Но по большому счету нам все-таки все равно, какую форму имеет сосуд: лишь бы жидкость, находившаяся в нем, оправдала наши ожидания. И вот возникает вопрос о том, какая же должна быть форма, если содержание может достаточно часто подвергаться изменению. Представьте себе, что Вам необходимо выбрать сосуд, в котором будет храниться некоторая жидкость, причем она периодически будет меняться на другую, свойства которой Вам в настоящий момент неизвестны. А вариантов множество: расплавленный металл, жидкий газ, кислоты, или, наконец, просто родниковая вода. Понятно, что во всех этих случаях желательно все-таки иметь различные емкости.

Вот примерно перед такими дилеммами стоят и управленцы, выбирая организационную структуру для своего предприятия. Бедняги, они и не подозревают, что все их усилия – «мартышкин труд», чтобы они не сочинили, завтра придется изменять. Поэтому перефразируя известное изречение: «А какая на сегодняшней день в Вашей фирме организационная структура?», – наиболее оптимальный ответ звучал бы так: «А никакой… Кроме директора.».

И в этом случае мы с железной необходимостью приходим к ключевому принципу проектного управления: принципу первого руководителя, который означает, что успех проекта возможен только при очень сильной персональной заинтересованности первого руководителя предприятия, в интересах которого данный проект реализуется.

И здесь следует отметить, что принципы проектного управления существуют независимо от нашего знания о них. То есть можно и не подозревать о их существовании, но интуитивно действовать в соответствии с ними, как это наблюдалось на ранних стадиях экономического развития, когда о проектах ничего не слышали. Такой подход обеспечивал успешность реализации проекта. Возможен и другой крайний вариант: о существовании принципов знали, но следовать им считали излишним. В этом случае, чаще всего команду проекта постигала неудача.

Если иметь в виду рассматриваемый принцип, то имеются весьма показательные примеры, того, когда этот принцип выполнялся и когда нет.

Пример первого рода можно найти уже в отдаленной истории строительства Транссибирской железнодорожной магистрали еще в российской империи, кода для координации всех действий по реализации такого масштабного проекта был фактически создан специализированный орган, который и занимался этим вопросами [1, 2]. Речь идет о Комитете Сибирской железной дороги (КСЖД). Весьма интересно отметить, что председателем КСЖД был сам император Николай II, а его заместителем - председатель комитета Министров Российской империи. Так что в данном случае принцип первого руководителя выполнялся с железной последовательностью, и реализация проекта была успешной.

Другой пример успешного применения этого принципа можно найти в уже советской истории. Известно, что в 40-х годах прошлого века в стране реализовывалось три глобальных проекта: атомный, ракетно-космический, а вот третий не особенно на слуху, но от также имел огромное значение. Проект заключался в создании отечественной стратегической авиации. А для этого понадобилось осуществить копирование американского бомбардировщика В-29, более известного как «летающая сверхкрепость».

Куратор всех трех проектов был один человек, на тот момент времени занимавший должность заместителя председателя Совета Министров СССР. Но это не был руководитель государства, а был достаточно близко стоящий к нему человек – Л.П. Берия.

В чем же выразилось влияние принципа первого руководителя в данном случае. Ну с атомной и ракетной проблемой это более-менее хорошо освящено в современной литературе, а вот при создании отечественной стратегической авиации, имеется некий пробел.

В данном случае все свелось к тому, что необходимо было выполнить адаптацию существующей организационной структуры, а это было конструкторское бюро А.Н. Туполева, под реализуемый проект по копированию американского бомбардировщика. Это прежде всего предполагало организацию «горизонтальных связей» между непосредственными исполнителями. Решена эта проблема была достаточно просто и, можно сказать, элегантно: специальным постановлением Центрального Комитета партии и Правительства Туполеву было предоставлено право непосредственного заказа необходимой продукции любым министерствам и предприятиям, причем данный заказ подлежал немедленному выполнению в указанный срок и с заданным качеством.

Если же говорить о проектах при выполнении которых данный принцип не соблюдался, то достаточно вспомнить историю открытия радио и последующее развитие радиотехнической промышленности в царской России, которое происходило со значительными трудностями и не имело особых успехов.

Принцип системности является важнейшим при реализации глобальных проектов. Он позволяет подойти к исследуемому объекту как единому целому; выявить на этой основе многообразные типы связей между структурными элементами, обеспечивающими целостность системы; установить направление производственно-хозяйственной деятельности системы и реализуемые ею конкретные функции.

И здесь также имеются примеры решения проблемы на базе принципа системности, так удачного, так и неудачного плана.

На заре развития советской авиационной мысли, тогда еще молодой инженер А.Н. Туполев выдвинул предположение о том, что будущее будет за металлическим самолетостроением. Идея далеко не сразу нашла понимание в основных авиационных кругах, но системный подход позволил многих переубедить. Связано это было с разработкой нового авиационного материала, получившего название кольчугалюминий или, как стали называть позднее, дюралюминий. Новый сплав не только был создан, но была разработана технология его обработки, которая уже годилась для производства самолетов. Налажен выпуск типовых дюралюминевых конструкций, которые можно было бы применить при авиастроении. Так что идея была проработана системно, поэтому и нашла свое воплощение. Но, как говорится ничего вечного не бывает и сейчас появилось новое направление композитные материалы, идущие на смену металлам. Но, наверное, еще очень нескоро произойдет полная замена металлов на композиты.

Но далее в развитии авиационной отрасли принцип системности стал систематически нарушаться. Выражалось это в том, что приоритет отдавался только разработке самих самолетов. Даже разработка авиационных двигателей уже не пользовалась у государства таким вниманием. Ну, а о работах, направленных на разработку оборудования или, как сейчас говорят авионики для новых самолетов, речь вообще не шла. О чем свидетельствует простой исторический факт: в 1935 году летчиком-испытателем П.М. Стефановским был успешно испытан новейший навигационный прибор радиополукомпас, но на вооружение новинка принята не была. Объяснение самое нелепое: за границей такого не делают. И только получив по ленд-лизу американские бомбардировщики «Бостон», оснащенных таким оборудованием, руководство отрасли очнулось и стало принимать какие-то решения по оснащению отечественных самолетов современными средствами навигации, но время было упущено и стране вновь пришлось догонять. Именно поэтому было принято решение о копировании американского бомбардировщика В-29, цель которого было только сократить разрыв в разработках авионики.

Другим важным принципом проектного управления в ходе выполнения наукоемких проектов является принцип, который условно обозначим как разумное сочетание теории и практики. Теоретические положения необходимо проверять практическим воплощением, а практические идеи дополнять теоретическим анализом.

И здесь необходимо вспомнить историю исследования флаттера авиационных конструкций, то есть ее автоколебания, приводящие к полному разрушению этой конструкции буквально за несколько секунд. Впервые с таким явлением наши конструкторы столкнулись при испытании самолета АНТ-37 или ДБ-2: в течении трех секунд испытываемый самолет лишился хвостового оперения.

И вот здесь надо сказать, что эти исследования опоздали, как минимум лет на десять, так как первые работы по исследованию флаттера появились в Германии в 1923 году, когда В. Бирнбаум рассмотрел плоскую задачу. То есть уже к этому времени явление было известно, как минимум описано, и велись работы по его изучению. Интенсивность исследований возросла к 1929 году, когда значительно увеличилось количество катастроф. К этому же времени относится и появление первых экспериментальных работы на эту тему. А у нас, скажем прямо, слишком великим было убеждение, что «флаттер выдумали в ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт)» и, видимо, считали, что это «буржуазное» явление проявляется только в странах с «неправильным» общественным строем. Поэтому никаких исследований не велось и только череда катастроф заставила обратить внимание на это явление и к середине 30-х годов заняться его изучением. И это, несмотря на то, что в стране имелся специализированный институт ЦАГИ, который призван был именно таким проблемами и заниматься. Но так сложилось, что ЦАГИ работал в режиме «пожарной команды», то есть когда уже что-то произошло, только тогда подключался к решению проблемы ЦАГИ. Но хотелось бы чтобы исследования носили прогнозирующий, опережающий характер, то есть отвечали бы на вопросы типа: «А что произойдет если?..». Очень справедливо сказал о ЦАГИ советский авиаконструктор итальянского происхождения Р.Л. Бартини: «ЦАГИ – храм науки, но слишком мраморный храм».

С другой стороны, имеются примеры и удачного выполнения проектов, когда данный принцип соблюдался, что позволило избежать многих катастроф и неожиданностей. В данном случае речь идет о создании реактивных бомбардировщиков для которых предполагалось применить стреловидное крыло. Было совершенно неясно, как поведет себя стреловидное крыло тяжелого самолета в транс- и сверхзвуковом потоке воздуха. Но в самое ближайшее время проблема была разрешена. Причем не последнюю роль в этом сыграли расчетчики туполевского КБ во главе с А.М. Черемухиным.

Часто забываемым принципом является принцип концентрации. И здесь мы сталкиваемся с динамикой понятий концентрация – рассредоточение. Собственно, ни то ни другое слово не является чем-то ругательным в управленческом смысле, так как, то или иное использование этих процессов-антиподов зависит от конкретных условий внешней и внутренней среды. И прежде всего от объема ресурсов, имеющегося в распоряжении управленцев.

Если ресурсов в проекте мало, то требуется их концентрация, причем желательно в одних руках управляющего всем проектом. Это правило действует с железной необходимости во всех типах как микро-, так и макро-систем. Наиболее концентрированно данный принцип выражается в военном деле в виде стратегического утверждения: «кто обороняет все – не обороняет ничего».

Пример, из близкой учебной сферы, можно привести по способам использования вычислительной техники в вузе. В конце 80-х, когда такой техники было очень мало, было нецелесообразно раздавать ее по кафедрам: эффективность использование в этом случае приближалась бы к нулю. Более рационально было создание компьютерных классов коллективного пользования. Что и было сделано. На лицо применение принципа концентрации в том случае, когда имеющегося ресурса очень мало.

Затем по мере развития возможностей вычислительной техники, увеличения ее количества, пришли к пониманию того, что необходимо на каждой выпускающей кафедре иметь свой компьютерный класс. То есть в данном случае оказался уже более целесообразным принцип рассредоточения, так как материально-технические возможности позволяли его реализовать.

С началом реактивной эпохи, роль локомотива экономики стала постепенно переходить от машиностроения и, в частности, от его наиболее наукоемкого направления: авиационной отрасли к радиоэлектронной промышленности. Но, к сожалению, этот невидимый простому глазу переход, оказался не замечен советской управленческой верхушкой. Не было сделано соответствующих выводов и даже наоборот, принят ряд стратегических решений, идущих в разрез с общемировой тенденцией. Таким образом, развитие управленческой мысли в России, в последующие периоды развития экономики обозначались уже в других сферах народного хозяйства.

Список использованной литературы:

1.	Баркалов С.А., Курочка П.Н., Перевалова О.С. История проектного управления в России // В сб.: Управление большими системами. материалы XVI Всероссийской школы-конференции молодых учёных. 2019. с. 314-318.

2. Баркалов С.А., Курочка П.Н. История управления проектами в России: через Китай к Тихому океану. Часть 1. // Управление строительством. 2018. № 3 (12). С. 6-28.